# 企业 AI 规划路线图（沙盘产出模板 · 学员用 · 通用企业版 V2.0）

用途：H7 沙盘推演 2 天的核心交付物——一份可直接上董事会的企业 AI 规划。照此填，答辩就过。 版本：V2.0 ｜ 2026-09-02 ｜ 对齐《高级大纲》H1-H7 + 考核方式（规划方案+路线图答辩） 对标：MIT Sloan/Kellogg 高管课”结课交 AI 路线图+采用 playbook+风险治理框架”标准。

## 第一部分：成熟度定位（H1）

### 1.1 四维自评（各 1-5 分，附证据）

| 维度 | 自评分 | 证据（具体到系统/部门/数字） |
| --- | --- | --- |
| 数字化基础 |  |  |
| 数据贯通度 |  |  |
| 智能化深度 |  |  |
| 组织就绪度 |  |  |

综合定位：起步级 / 扩展级 / 规模化级 / 智能级（说明为什么不是上一级或下一级） 对标：与哪个跨行业标杆最像？差在哪一步？

### 1.2 2027 政策锚点卡位

| 锚点（量级） | 我们卡位 | 申报窗口判断 |
| --- | --- | --- |
| 约 1000 个行业智能体 |  |  |
| 约 500 个典型场景 |  |  |
| 约 1000 家标杆企业 |  |  |

## 第二部分：架构选型（H2）

| 决策项 | 选型 | 理由（为什么不是更重的/更轻的） |
| --- | --- | --- |
| 推理分层（云/边/端） |  |  |
| 大/小模型分工 |  |  |
| 是否上数字孪生/仿真 |  |  |
| 行业智能体编排 |  |  |
| 数据不出域方案 |  |  |

对供应商的三句质疑（写下来，采购时逐条问）： 1. | 2. | 3. |

## 第三部分：数据治理与 CDO（H3）

| 项 | 现状 | 目标 | 时间盒 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据成熟度（DCMM 视角） |  |  |  |
| CDO 设不设、向谁汇报 |  |  |  |
| 与 CIO 分工 |  |  |  |
| 数据分类分级 |  |  |  |
| 数据资产入表（如适用） |  |  |  |

## 第四部分：ROI 与指标看板（H4）

### 4.1 指标看板（先建这个，再谈投入）

| 指标 | 基线 | 目标 | 采集方式 | owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效率（单件时长/自动化率） |  |  |  |  |
| 质量（差错率/一次通过率） |  |  |  |  |
| 成本（单位成本/节约工时） |  |  |  |  |
| 体验（响应时长/NPS） |  |  |  |  |
| MAU / MEU |  |  |  |  |
| 用户分层（铁粉/偶尔/尝鲜占比） |  |  |  |  |

### 4.2 一个真实项目 ROI 五步（沙盘里算的那个）

| 步骤 | 数字 | 预计/已验证 |
| --- | --- | --- |
| 基线 |  | 已验证 |
| 实验设计 |  |  |
| 价值量化 |  | 预计 |
| 危害/成本扣减（治理成本） |  |  |
| 投资回收期 |  |  |

## 第五部分：组织落地（H5 八支柱）

| 支柱 | 现状 | 0-30天 | 30-90天 | 持续 | owner(DRI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 倡导者 |  |  |  |  |  |
| 实践社区 CoP |  |  |  |  |  |
| L&D 学习发展 |  |  |  |  |  |
| 分级工具政策 |  |  |  |  |  |
| DRI 专职 |  |  |  |  |  |
| 高管背书 |  |  |  |  |  |
| 数据驱动指标 |  |  |  |  |  |
| 负责任使用 |  |  |  |  |  |

三阶段节奏确认： - 0-30 天奠基：赞助到位 / DRI 就位 / 政策发布 / 指标基线 / 全员发布 → □ 已排期 - 30-90 天起势：倡导者计划 / 社区 / 资源中心 / 标杆秀 → □ 已排期 - 持续规模化：TTT / ROI 看板 / 问卷迭代 → □ 已排期

## 第六部分：治理与合规（H6）

| 项 | 方案 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 数据/模型分类分级 |  |  |
| 幻觉防控（人在回路+证据链） |  |  |
| 安全关键场景停止条件 |  |  |
| 合规体系（NIST AI RMF 映射） |  |  |
| 算法备案/数据出境（前瞻） |  |  |

## 第七部分：路线图与里程碑（上董事会的总图）

| 阶段 | 时间 | 目标 | 关键交付 | 需要的资源/预算 | 成功判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奠基 | 0-30天 |  |  |  |  |
| 起势 | 30-90天 |  |  |  |  |
| 规模化 | 90天+ |  |  |  |  |
| 智能级跃迁 | 6-12月 |  |  |  |  |

风险与回退： | 风险 | 概率 | 影响 | 缓解 | 停止条件 | |—|—|—|—|—| | | | | | |

## 第八部分：董事会汇报三句话（收尾）

- 我们的 AI 处在 级，下一步跃迁需要 。

- 已验证的价值是 ，预计价值是 ，分开算。

- 底线是 **__**（分级+停止条件+问责到人），出了事我担责。