## Slide 1
AI 通识培训 · 初级 · 实战
实战项目工作坊
拿 AI 干一件真事
从「会用工具」到「干成事」—— 一人一真实项目 · 零代码 · 当堂验收
4 大章节
1 个真实项目
当堂验收

## Slide 2
工作坊目录
从「会用工具」到「干成事」—— 四章，走完一个验收通过的项目
CONTENTS
1
个真实项目
项目失败，80% 死在选题；
项目成功，80% 靠验收。
01
选题：先找对那一件活
项目三件套 · 好选题三条件 · 项目库 26 包挑一
02
一页立项
六字段，开工前先定「怎么算成」
03
用 AI 做
拆 3-5 步 · 三版迭代 · 人终审 · 断点纪律
04
验收与算账
验收 5 条 · ROI · 2 分钟路演 · 结业三件套
实战项目工作坊 · 初级
2 / 33

## Slide 3
01
CHAPTER ONE
选题 | 先找对那一件活
项目 = 任务 + 交付物 + 验收。项目失败，80% 死在选题。

## Slide 4
会工具 ≠ 会干活
PPT1 解决「会用」，这节课解决「干成」
PPT1 结束时
会用工具
你会用 AI 写周报、出纪要、查资料——工具会用了。但回去最常见的一句话是：「工具我会了，可我还是不知道从哪个活下手。」缺的不是工具，是「从任务到交付」的完整一遍。
这节课补的
完整干完一个项目
选题 → 立项 → 用 AI 做 → 验收算账。完整走一遍，你面对活时再也不会说「不知道从哪下手」。客户为「解决了一个问题」付费，不是为「上了一节课」付费。
口诀：PPT1 学工具，这节课干成事。
实战项目工作坊 · 初级
4 / 33

## Slide 5
项目三件套
缺一样，就不是项目
件一
任务
要干什么：自己岗位每周真实发生的 1 件活。如：手工写周报、整理会议纪要、对一张表。
判断：1 天能做完吗？
件二
交付物
交出什么：1 个能打开的文件或页面（报告/页面/表格）。不是「我在聊天窗里试过了」。
判断：别人电脑打得开吗？
件三
验收
怎么算成：2-3 条能勾的东西。如「数字对得上原表」「5 个问答全部可溯源」。
判断：同事能逐条勾吗？
实战项目工作坊 · 初级
5 / 33

## Slide 6
好选题三条件
三条全中才算选题；只中两条 = 题还没选对
条件一
小
1 天能做完。宁可做「周报自动化」，不做「部门数字化转型」——大题目听着漂亮，课上没人做得了。
检验：最后一句话说得出来吗？
条件二
高频
每周/每月都在做。高频选题 = 课后一直在省时间；一年一次的活，不值得立项。
检验：下一次它什么时候发生？
条件三
可验证
对得上原表/原流程：数字一致、页面能开、答案可溯源。「领导满意」不是验收，是许愿。
检验：同事能逐条勾吗？
实战项目工作坊 · 初级
6 / 33

## Slide 7
反例清单：这 5 种选题别碰
碰一个，卡一半——五种都有真实「翻车现场」
实战项目工作坊 · 初级
7 / 33
① 大而空
「部门数字化转型」这类题
听着高大上，拆不出步骤、验不了收
改法：里面找 1 个小而高频的活
② 没数据
「帮公司降本」这类题
没有原表/原流程，AI 只能泛泛而谈
改法：至少带 1 份原表/原始记录
③ 不可验证
「提升影响力」这类题
「领导满意」勾不了，谁也说不成没成
改法：写 2-3 条可勾的验收
④ 涉密
核心工艺/参数/客户名单类
撞保密红线：不是项目失败，是事故
改法：脱敏，或换题（零容忍）
⑤ 偶发
一周/一月才一次的活
课上没法验证，课后也不会再做
改法：找同类的高频版
课堂动作
你的选题对一遍这 5 条
碰了：当场换（3 分钟/人）
没碰：进入下一步
课堂动作：选题对这 5 条自查一遍；碰了，当场换（3 分钟/人）；没碰，进入下一步。

## Slide 8
AI 项目库全景：26 个独立项目包
挑 1-2 包穿插：一低一高；个人起步 L1/L2，组模式上 L4/多Agent
实战项目工作坊 · 初级
8 / 33
L1 文档类（3 包）
A1 周报 · A2 纪要 · A3 对账小结
交付物：1 个文件；零门槛、首次推荐
个人 · 60-70min
L2 网页·小程序（5 包）
B1 签到 · B2 借用 · B3 报名 · C1 问卷 · C2 测验
单页 HTML 工具，不接真后端
个人 · 70-80min
L3 知识库·数据（4 包）
D1 知识库 RAG · D4 数据报告 · D10 分析 Agent · D13 OCR 台账
答案可溯源、数字对得上、票据直入表
个人/小组 · 80-90min
L3 智能体类（7 包）
D2 任务 · D7 客服 · D8 网页收集 · D9 文档批处理 · D11 检索调研 · D15 多Agent
当前最主流：AI 自主跑多步任务
个人/小组 · 80-90min
L3 工具·多模态+L4（8 包）
D3 自动化流 · D12 定时报表 · D14 表单通知 · D5 海报 · D6 短视频 · E1-E3 原型
组项目只上 L4 原型 / 多Agent
个人/小组 · 80min-3h
选型纪律
一次课穿插 ≤ 2 个包
小 · 高频 · 可验证
AI 写代码，你当导演
包内示例只是梯子：换成自己岗位的材料，才是自己的项目。

## Slide 9
现场：写下你的选题
20 分钟 · 任务征集单 + 三条件自检
实战项目工作坊 · 初级
9 / 33
①
写下来
在《任务征集单》填「项目名 + 真实任务 + 三条件自检」。想不出题？看项目库，挑离你最近的包。
第一步
②
自检
小（1 天能完）？高频（每周/月做）？可验证（对得上原表）？三条勾不满，当场换题。
三关自检
③
逐个过
讲师逐个过第一轮，3 分钟/人：卡题？当场换；题大？当场砍；涉密？当场换。过完人人手里有题。
第二步
纪律
课上材料一律脱敏/代号；拿不准的，先选 A1 周报包——不许空题离场。

## Slide 10
02
CHAPTER TWO
一页立项 | 开工前先定「怎么算成」
立项不是写大文档，是 1 页纸上定死 6 个字段。

## Slide 11
立项书六字段
一页纸、六个字段——写不下，就是题选大了
实战项目工作坊 · 初级
11 / 33
① 背景
为什么做：现在手工干这活有多费劲
「每周五手工写周报，约 60 分钟」
一句话写出现状
② 目标
量化：时间 + 数字 + 交付物
「每周五 15 分钟出初稿」
不写「做得更好」
③ 输入数据
用什么材料、脱敏没有
「本周工作记录，已脱敏入库」
没数据 = 不能开工
④ AI 任务拆解
拆成 3-5 步 AI 能独立执行
收集 → 出初稿 → 核对 → 定稿
拆不动 = 题还是太大
⑤ 验收标准
2-3 条能勾的
「数字抽 3 处一致 + 格式符合模板」
「领导满意」不算
⑥ ROI 预估
只算自己岗位的一笔账
「省 45min/周 ≈ 3h/月」
不算「公司战略」
现场：发《项目立项书模板》，15 分钟独立填完自己的一页立项书。

## Slide 12
范例① 周报自动化（办公岗）
立项书六字段逐字段读——这就是标准答案
立项书六字段（可直接抄结构）
背景：每周五下午手工写周报，约 60 分钟
目标：每周五 15 分钟出初稿（AI 生成 + 人终审 10 分钟）
输入数据：本周工作记录（脱敏，已入 WorkBuddy 资料库）
拆解：① 汇总本周记录 ② 按模板出初稿 ③ 人核对数字定稿
验收 + ROI：数字抽 3 处一致、格式合模板；省 45min/周 ≈ 3h/月
常见错法
「目标：把周报做得更好」
→ 改法：「15 分钟出初稿」
正确示范
「目标：每周五 15 分钟出周报初稿。输入：本周工作记录（脱敏）；拆解：汇总 → 按部门模板生成 → 人核 3 处数字后定稿。验收：数字抽 3 处一致、格式符合模板、终审 10 分钟内。」
→ 结果：验收可勾、ROI 可算
实战项目工作坊 · 初级
12 / 33

## Slide 13
范例② 部门知识库（RAG·通用岗）
当前最流行的企业 AI 项目形态，做小、做可验证
立项书六字段（项目库 D1）
背景：同一批流程问题反复被问，答疑占掉大量时间
目标：5 个高频流程问题，同事提问能答且答案可溯源
输入数据：5 个高频问题 + 流程说明 2-3 份（脱敏，已入库）
拆解：① 写问答文档 ② 材料入库 ③ 逐题问验证溯源 ④ 答不好的拆文档再问
验收 + ROI：5 问全可溯源、答错 0；省答疑约 1h/周
常见错法
「建一个知识库」（几个问题？溯源怎么算？）
→ 改法：定死「5 个问题全部可溯源」
正确示范
「目标：5 个高频流程问题，同事提问能答，答案全部可溯源到来源文档。输入：5 个问题 + 流程说明 2-3 份（脱敏）。拆解：写问答文档 → 入库 → 逐题问验证 → 答不好的拆文档再问。验收：5 问全部带来源、答错 0。」
→ 红线：涉密流程/参数，宁可不答，不可答错
实战项目工作坊 · 初级
13 / 33

## Slide 14
立项两大错 + 改法
看完两错，回自己的立项书对一遍
错一 目标模糊
「做得更好」——勾不了
目标全是形容词，没数字没时间。验收时你和 AI 各执一词。改法：目标 = 时间 + 数字 + 交付物，如「15 分钟出初稿」。
错二 没验收
「领导满意」——勾不了
验收写成感觉，验收时谁也说不清成没成。改法：写 2-3 条能勾的，如「数字抽 3 处一致」「页面能打开 + 样例 3 条正确」。
口诀：能勾的是项目，不能勾的是许愿。
实战项目工作坊 · 初级
14 / 33

## Slide 15
现场：填你的立项书
15 分钟 · 独立完成，1 页纸 6 字段
实战项目工作坊 · 初级
15 / 33
①
填六字段
发《项目立项书模板》。按顺序填：背景 → 目标 → 输入数据 → 拆解 → 验收 → ROI。写不下 = 题大了，砍目标。
第 1 步
②
自检三问
目标能量化吗？数据带了吗？验收能勾吗？三问答不上来，回头改。
第 2 步
③
讲师巡场
讲师只帮卡住的：卡题？按项目库换方向；卡目标？改成「15 分钟出 XX」；卡验收？先写 1 条能勾的。
第 3 步
纪律
只有 15 分钟，不恋战；没填完的进第 3 章时补——但执行前必须过 G1 关卡（六字段齐）。

## Slide 16
现场：同桌互评立项书
10 分钟 · 每人问同桌三个问题，2 分钟/人
实战项目工作坊 · 初级
16 / 33
①
问一 目标
你的目标能量化吗？对方说「做得更好」的，提醒他改成「时间 + 数字 + 交付物」。
2 分钟
②
问二 数据
数据带了吗？脱敏了吗？没数据 = 不能开工，先想清楚要往资料库传什么。
2 分钟
③
问三 验收
你的验收能勾吗？让他把验收标准逐条念出来；念到「领导满意」，打回重写。
2 分钟
关卡 G1
六字段齐、目标量化、验收可勾，才准进执行段；不过关的当场改（讲师逐个处理）。

## Slide 17
03
CHAPTER THREE
用 AI 做 | 把项目拆碎，交给 AI
项目不是问出来的，是拆出来的。拆成 3-5 步，AI 才能一步步执行。

## Slide 18
任务拆解：拆成 3-5 步
每步 = 一个 AI 能独立执行的任务；拆不动 = 题还是太大
实战项目工作坊 · 初级
18 / 33
拆解三步
现场带着走 · 谁都会
第 1 步
写清终点
先一句话写清交付物长什么样：「最后我要一份周报文件。」
第 2 步
切步骤
倒推：交付物出来前要干几件事？写成 3-5 步，每步一句话。
第 3 步
逐步验证
每步都能让 AI 独立执行、产出可检查；一步里有「和」，就切开。
口诀：拆到「AI 能独立执行」为止
①
例：周报项目拆 4 步
「汇总本周记录」→「按模板出初稿」→「人核 3 处数字」→「定稿存文件」
技巧
②
例：签到页项目拆 4 步（B/S）
「第 1 版页面」→「打开改问题」→「登记 3 条样例」→「验收」
技巧
③
判据：一步 = 一个 AI 任务
一步里出现「和」（又收集又写又核），就切开；一步说不清一句话，就太大。
坑
④
判据：3-5 步最好
少于 3 步 = 题太小或太糙；多于 5 步 = 题太大，回选题砍。
坑
⑤
关卡 G2
拆解 3-5 步、且验收标准能勾——过了 G2 才进执行段。
坑

## Slide 19
给 WorkBuddy 派任务
一句话任务模板 + 资料库挂材料；派完看它拆任务（回扣 PPT1 演示三看）
实战项目工作坊 · 初级
19 / 33
① 一句话写清
任务模板：目标 + 材料 + 输出
「汇总本周记录，按部门模板出周报初稿」
越具体越不返工
② 资料库挂材料
本项目脱敏材料先传资料库
本周记录 / 原表 / 模板，都传上
库里没料 = AI 空谈
③ 看它拆任务
发出去先看它怎么拆你的 3-5 步
拆得和你方案接近 = 放心
拆得离谱 = 任务没写清
④ 看它调工具
看它读文件、做文档、查资料
读文件 → 做文档 → 出结果
PPT1 演示三看，同款
⑤ 交付物是文件
让它出文件，不是聊天窗回答
周报是 .docx，页面是 .html
只留在聊天窗 = 要重做
⑥ 先派第一步
只派第 1 步，别整链塞
「先把本周记录汇总列出来」
第 1 步跑通再派第 2 步
教学要点：派任务不是「交给 AI」的开始，是「盯着 AI」的开始。（组模式：导演派活、执行操作、QA 盯过程。）

## Slide 20
三版迭代：用在项目上
第 1 版毛坯 → 第 2 版改 → 第 3 版定稿，每版截图存「过程记录」
PPT1 的三版迭代是用在「一个问题」；这里用在「一个项目」。每轮迭代都截图、记一句「改了什么」——这就是过程记录，验收必备。
第 1 版
出毛坯
指出问题改
定稿
截图存证
第 1 版：让 AI 照拆解放出毛坯，别追求完美；第 2 版：指出具体问题（「第二段太空，加上数据」）让它改；第 3 版：调格式语气定稿。每版 3-5 分钟，一个项目三版基本收工。
一句话：第 1 版是毛坯，第 2 版是方向，第 3 版是交付。
实战项目工作坊 · 初级
20 / 33

## Slide 21
人做终审：核对三处
AI 出初稿，最后一步永远是人：核对、拍板、担责
核一处
数字
回原表抽 3 处：报告/页面里的数字，必须和原表一致。对不上的改，找不到出处的问它要来源。
最常见错：AI 编数字
核二处
人名与口径
别让它编人名；口径是公司约定的（模板/格式/术语），对口径文件核。拿不准的，问同事。
最常见错：听着对、口径错
核三处
红线
涉密：交付物里有没有涉密信息/真实个人信息？工具：全程用的是批准工具吗？碰线重做，没有商量。
红线：脱敏 · 批准工具 · 人终审
实战项目工作坊 · 初级
21 / 33

## Slide 22
断点纪律
断点 = 同事能接手；不然后续维护全靠你
每步存文件
每步做完，把产出存成文件（文件名带日期）。交付物不许只留在聊天窗里。
每步记一句
断点处记一句「干了啥 + 改了啥」。30 秒后，别人（或你自己）能接手。
三版迭代留痕
三版都截图，每张配一句「改了什么」。这就是「过程记录」，验收必备项。
同事接手验证
自检：让同事从你的断点接着做下一步。接得上，断点才算合格。
口诀：有断点的项目是资产，没断点的项目是表演。
实战项目工作坊 · 初级
22 / 33

## Slide 23
四坑
全是真实「翻车现场」，对照自查
坑一 · 一次塞太多
又出图又要视频还要翻译，产出全是半成品。改法：拆开，分 3 次问。
坑二 · 让 AI 编数字
数字看着特别自信，其实和原表对不上。改法：回原表抽 3 处，对不上就改。
坑三 · 交付物只留聊天窗
聊天窗里看得见，下周就找不着。改法：让它出文件，存下来、入资料库。
坑四 · 不留记录
三天后不知道当时怎么做的。改法：断点纪律——每步存文件 + 记一句。
口诀：四坑就是项目四条红线——验收前逐条对一遍。
实战项目工作坊 · 初级
23 / 33

## Slide 24
现场：执行你的项目
60 分钟 · 你做，讲师一对一巡场
实战项目工作坊 · 初级
24 / 33
①
开始执行
按拆解派第 1 步。三版迭代跑一遍，每版截图存「过程记录」。
60 分钟
②
讲师巡场
讲师只帮卡住的，不代做：卡题？砍目标；卡拆解？回第 1 步；卡中途？查断点。
不代做
③
两道关卡
G2：拆解 3-5 步且验收能勾；G3：每步有断点记录。关卡不过，不进验收段。
G2 / G3
红线
过程材料一律脱敏；碰涉密红线，当场停项换题（本项 = 0 分且项目不通过）。

## Slide 25
04
CHAPTER FOUR
验收与算账 | 拿证据说话
验收 5 条、ROI 一笔账、2 分钟路演——过，就结业。

## Slide 26
验收清单 5 条
讲师当场勾：5 条全勾 = 验收通过
实战项目 | 验收清单
5 条全勾，项目才算完。
5
条勾满 = 验收通过
交付物是文件，别人电脑能打开（页面/图/文档）
数字/人名抽查 3 处，与原材料一致
脱敏红线过关：无涉密信息 / 真实个人信息
立项书六字段齐，验收标准达成
有过程记录：三版截图 + 断点一句，同事能接手
实战项目工作坊 · 初级
26 / 33

## Slide 27
ROI 怎么算
只算自己岗位的一笔账——不算「公司战略」
省的时间 = 原来耗时 − 现在耗时
省 45min/周
周报例：60 分钟 → 15 分钟
账要按你岗位实际省下的时间算，别拍脑袋。立项书里把「原来耗时」和「现在耗时」都记下来，验收时直接查。
价值 = 省的时间 × 时薪 − 试错成本
按 100 元/时薪算，省 3h/月 ≈ 300 元/月，再扣掉学习试错花的时间。这笔账只算给自己看，不算去说服公司。
铁律：ROI 算不清 = 目标没写清，回立项书改。
实战项目工作坊 · 初级
27 / 33

## Slide 28
路演：每人 2 分钟
演示交付物 + 亮立项书 + 念 ROI
实战项目工作坊 · 初级
28 / 33
①
演示交付物
打开交付物操作一遍：报告能开、页面能点、知识库当场问 5 题。只演示，不解释。
1 分钟
②
亮立项书
亮出你的一页立项书：指目标、指验收标准，说「达成 / 未达成」。
30 秒
③
念 ROI
一句话念账：「这个项目让我每月省 X 小时，相当于 Y 元。」不展开，数字说话。
30 秒
纪律
严格 2 分钟/人；卡住讲师接（「这一步有断点，下步从这开始」）；不点名、不比较。

## Slide 29
路演评分 + 讲师点评
百分制四维，个人/小组通用；三档判定
实战项目工作坊 · 初级
29 / 33
①
交付物 40 + 过程 25
交付物 40：能打开能用 20 + 立项验收达成 20。过程 25：六字段齐 10 + 三版记录 10 + 断点 5。
大头分
②
红线合规 15
脱敏 / 批准工具 / 人终审。出现涉密信息 = 本项 0 分且项目不通过，没有商量。
一票否决
③
呈现与协作 20
路演演示 10 + 组内互评 10（角色到位、人人有产出）。≥80 过 / 60-79 待修 / <60 不过。
三档判定
讲师点评
只点共性问题，不点名：「3 个人编了数字」→「以后都回原表核」。（组模式：全组三件套齐 = 组结业。）

## Slide 30
从 1 个项目到习惯
课后 30 天，决定项目活不活得下去
实战项目工作坊 · 初级
30 / 33
①
第 1 周
把同类任务再做一遍，同一个流程：AI 初稿 → 人终审。这一次，没人教你。
巩固
②
第 1 月
把提示词/任务模板迭代一次，记下改了哪里；回看断点记录，哪步还难接手就修哪步。
迭代
③
下一个项目
从项目库挑 1 个候选写进便签；找个普通工作日做掉——那就是你的「中级课」预习。
继续
口诀
项目是点，习惯是线。线接通中级课：项目组、里程碑管理。

## Slide 31
结业标准：项目验收三件套
三件齐 = 结业；笔试为辅助项，不作门槛
件一
交付物（文件）
一个能打开的文件：报告 / 页面 / 知识库问答记录。不是「我在聊天窗里试过了」。
验收：能打开能用
件二
立项书（1 页）
六字段齐：背景/目标/输入数据/拆解/验收/ROI。写不下一页，说明流程没走。
验收：六字段齐
件三
验收清单（5 条勾满）
讲师当场勾，5 条全勾。外加过程记录（三版截图 + 断点一句）。
验收：5 条勾满
实战项目工作坊 · 初级
31 / 33

## Slide 32
班型与配套
四班型按班选：半天 3h / 一天 7h / 一天半 10h / 三天 18h · 个人为主，组 PMP 可选
实战项目工作坊 · 初级
32 / 33
单开半天版
3h · 本 PPT 全 33 页（前置 PPT1 已结业）
个人模式：每人做 L1/L2
复训班 / 骨干班
一天版合并
7h · PPT1 压缩 4.5h + 工作坊 2h
个人模式：挑 1 个入门包
新人班首选
一天半版
10h · PPT1 完整 + 本 PPT 全 + 路演
个人或组：每人 2 分钟路演
重产出班 / 试点启动班
三天正式班
3×6h · D1 通识 / D2-D3 实战
PPT2 + PPT3 执行手册 + 26 包挑题
正式授课主打 · 个人/组
组模式·评分
3-4 人/组四角色 + 关卡 G1-G3
百分制 40/25/15/20；≥80 过 / 60-79 待修
组结业 = 全组三件套齐
配套物料
项目库 26 包 + 三模板 + PPT3 手册
征集单 / 立项书 / 验收清单 + 三天执行方案
账号池每人 1 个，课前 1 天联调
教学要点：三天正式班照 PPT3《执行手册》+《三天班执行方案》组织（D1 PPT1 通识 / D2 立项+执行一 / D3 执行二+验收路演）；开课前把「前置条件」逐条对一遍（征集单 / 账号池 / 材料入库）。

## Slide 33
AI 不是来取代你，
是来成全你。
实战项目工作坊 · 完
下一步：让项目接着跑 —— 每月迭代一次