# 项目包 D14 · 智能表单通知流（L3 能力深化类）

实战项目库 · 独立项目包 ｜ 档位 L3（工具·自动化类）｜ 模式：个人/小组 ｜ 课内建议 90min（含验收） 低代码工作流（Coze/扣子类）的核心形态：表单提交 → 自动通知 → 定期汇总。今天做”表单 + 自动提醒文案 + 汇总”一条龙。

## 一、项目卡

- 一句话：1 个表单（如”培训报名”）：提交后自动生成 1 条通知文案 + 每周 1 张汇总表，全链路一条流程。

- 交付物：1 个可用表单页 + 1 份”提交→通知→汇总”流程说明 + 3 条样例数据的全链路截图。

- 核心 AI 能力：表单工作流（触发 → 分支 → 通知 → 汇总）。

- 难度：★★★☆☆ ｜ 课内 90min ｜ 前置建议：做过 B 类单页或 C1 表单更顺。

## 二、征集单（预填示例）

- 项目名：活动报名自动通知流

- 我岗位的真实任务：收报名表后人工一条条发确认通知，月底还要手工汇总一张表

- 三条件自检：小（1 天能完 √）/ 高频（每有活动就做 √）/ 可验证（3 条样例数据全链路跑通 √）

## 三、立项书预填（六字段）

- 背景：报名后人工发通知 + 月底手工汇总，两头费时

- 目标：1 个表单页：提交后自动出 1 条确认通知文案；每周（或手动触发）自动出 1 张汇总表

- 输入数据：表单字段 5 个（姓名/日期/场次/人数/备注）；通知文案模板 1 段；汇总表 4 列

- AI 任务拆解：① 搭表单页 → ② 写通知模板（变量：姓名/日期/场次）→ ③ 写汇总规则 → ④ 3 条样例数据跑全链路

- 验收标准：3 条样例提交后各出 1 条通知且变量对；汇总表行数 = 提交数；流程说明换人可跑

- ROI 预估：省 20min/活动 + 通知零漏发

## 四、验收标准

通用 5 条同上。 本包专项： - 3 条样例数据全链路截图（提交 → 通知 → 汇总）； - 通知文案变量（姓名/日期/场次）与提交值一致； - 汇总表行数 = 提交数，列齐全； - 表单是演示级（数据存本地/演示环境），不接真实用户数据。

## 五、讲师要点

- 卡点① 通知发出去收不回 → 课上通知目标只填”我自己”，验收看”生成”不看”真发”。

- 卡点② 字段多到失控 → 表单最多 5 个字段，多了拆两个表单。

- 红线：不接真实用户手机号；姓名用代号（学员 A/B/C）。

- 点评素材：表单 + 通知 + 汇总是低代码工作流的最小闭环；今天 3 条样例，进阶是接 D8（网页数据自动进表单）和 D12（定时汇总）。

## 六、学员材料清单（开课前 3 天准备）

- 表单 5 个字段定义（自己岗位真实场景：报名/借用/反馈任选）

- 通知文案模板 1 段（含变量占位：{姓名}{日期}{场次}）

- 样例数据 3 条（代号，不用真人信息）