# 项目包 E1 · 多页工具原型（L4 原型类 · 仅组模式）

实战项目库 · 独立项目包 ｜ 档位 L4 ｜ 模式：仅组模式（3-4 人，PMP 四角色）｜ 建议 2-3h（可跨 2 次课）

## 一、项目卡

- 一句话：小组用 AI 做出 3-5 页可用工具原型（多页 + 页面导航），不接真后端。

- 交付物：3-5 页原型（能打开、能跳转、能演示一条完整操作流）。

- 核心 AI 能力：代码生成 + 设计。

- 难度：★★★★☆ ｜ 组内建议时长 2-3h ｜ 铁律：原型级，非上线产品，不接真后端。

## 二、征集单（预填示例 · 组级）

- 项目名：文档借用管理工具原型

- 组的真实任务：部门文档/模板借用靠口头，无台账

- 三条件自检：小（1-2 天能完 √）/ 高频（每月多次 √）/ 可验证（一条完整操作流能演示 √）

- 分组：3-4 人（导演/产品/执行/QA；3 人组导演兼产品）

## 三、立项书预填（六字段 · 组级）

- 背景：借用无台账，找文档靠翻

- 目标：3-5 页原型，演示”查文档→借→还”完整流程

- 输入数据：页面清单（4 页：列表/详情/借用/归还）+ 样例数据 5 条（代号）

- AI 任务拆解（导演主持）：① 产品定页面清单 → ② 执行逐页让 AI 出代码 → ③ 接导航跳转 → ④ QA 走一条完整流程

- 验收标准：页面全可打开；导航可用；“查→借→还”流程演示成功 1 遍；角色分工记录齐全

- ROI 预估：原型验证价值（不计硬 ROI，点评用”如果上线，每月省 X 分钟找文档”）

## 四、验收标准

通用 5 条同上 + 组模式专项： - 完整操作流现场演示成功 1 遍； - 角色分工与产出记录齐全（每人 ≥1 项可见产出）； - G1-G3 关卡记录齐（立项六字段/拆解 3-5 步/每步断点）。

## 五、讲师要点（导演手册）

- G1 检查：立项书六字段齐，页面清单 ≤5 页。

- G2 检查：拆解 3-5 步，验收标准能勾。

- G3 抽查：每步有断点记录（存文件 + 记一句）。

- 卡点① 页面做不完 → 砍到 3 页保核心流程，“原型宁缺毋烂”。

- 卡点② 组内有人没活干 → 导演必须把”接导航”“写样例数据”分到人。

- 红线：样例数据全代号；不接真实系统。

- 评分：按百分制四维（交付物 40/过程 25/红线 15/呈现协作 20），组内互评占 10 分。

## 六、学员材料清单（开课前 3 天，组级）

- 页面清单（≤5 页，每页一句话说清放什么）

- 样例数据 5 条（代号）

- 角色分工表（导演/产品/执行/QA 到人）