# 项目包 E2 · 班级小程序原型（L4 原型类 · 仅组模式）

实战项目库 · 独立项目包 ｜ 档位 L4 ｜ 模式：仅组模式（3-4 人，PMP 四角色）｜ 建议 2-3h（可跨 2 次课） 面向高校/学校群体的组项目：做”班级事务小程序”原型（首页/任务板/签到/排行榜）。

## 一、项目卡

- 一句话：小组用 AI 做出班级事务小程序原型 3-5 页，演示一条完整流程。

- 交付物：3-5 页小程序风格原型（能打开、能跳转、可演示）。

- 核心 AI 能力：代码生成 + 设计。

- 难度：★★★★☆ ｜ 组内建议时长 2-3h ｜ 铁律：原型级，不发布、不接真后端。

## 二、征集单（预填示例 · 组级）

- 项目名：班级事务小程序原型

- 组的真实任务：班委通知/任务/签到靠群接龙，信息乱

- 三条件自检：小（1-2 天能完 √）/ 高频（每周 √）/ 可验证（完整流程演示 √）

- 分组：3-4 人（导演/产品/执行/QA）

## 三、立项书预填（六字段 · 组级）

- 背景：班级事务靠群接龙，信息散、难统计

- 目标：4 页原型（首页/任务板/签到/排行榜），演示”领任务→签到→上榜”流程

- 输入数据：页面清单 4 页 + 样例数据 5 条（班级用代号，如”学员甲”）

- AI 任务拆解：① 产品定 4 页清单 → ② 执行逐页出码 → ③ 接导航 → ④ QA 走完整流程

- 验收标准：4 页可打开可跳转；“领任务→签到→上榜”演示成功 1 遍；角色分工记录齐

- ROI 预估：原型验证价值（点评口径：班委每周省 30min 统计）

## 四、验收标准

通用 5 条同上 + 组模式专项（同 E1）：完整操作流演示成功 / 角色分工与产出齐全 / G1-G3 关卡记录齐。

## 五、讲师要点（导演手册）

- G1：页面清单 ≤4 页，每页一句话职责。

- G2：拆解 3-5 步且验收能勾；“排行榜”用静态样例数据即可，不做真统计。

- G3：每步断点记录。

- 卡点① 想做真登录 → 拉回原型纪律：“班级名单用代号，不做登录”。

- 卡点② 页面风格不像小程序 → 给方向词：“顶部标题栏、卡片式列表、底部导航”。

- 红线：班级真实名单/成绩一律代号。

- 评分：百分制四维 + 组内互评 10 分。

## 六、学员材料清单（开课前 3 天，组级）

- 页面清单（≤4 页）

- 样例数据 5 条（代号）

- 角色分工表