# 项目包 E3 · 小型报修系统原型（L4 原型类 · 仅组模式）

实战项目库 · 独立项目包 ｜ 档位 L4 ｜ 模式：仅组模式（3-4 人，PMP 四角色）｜ 建议 2-3h（可跨 2 次课） 企业/学校通用组项目：报修流程原型（提交报修/状态跟踪/处理/评价），核心演示”状态流转”。

## 一、项目卡

- 一句话：小组用 AI 做出报修系统原型 3-5 页，演示”提交→受理→完成→评价”状态流转。

- 交付物：3-5 页原型 + 一条报修的完整状态流转演示。

- 核心 AI 能力：代码生成 + 设计。

- 难度：★★★★☆ ｜ 组内建议时长 2-3h ｜ 铁律：原型级，不接真后端。

## 二、征集单（预填示例 · 组级）

- 项目名：办公室/宿舍报修系统原型

- 组的真实任务：报修靠打电话/群里喊，状态没人跟

- 三条件自检：小（1-2 天能完 √）/ 高频（每月多次 √）/ 可验证（状态流转演示 √）

- 分组：3-4 人（导演/产品/执行/QA）

## 三、立项书预填（六字段 · 组级）

- 背景：报修无跟踪，修没修不知道

- 目标：4 页原型（提交/列表/详情/评价），演示一条报修从”待受理”到”已评价”

- 输入数据：页面清单 4 页 + 状态定义（待受理/处理中/已完成/已评价）+ 样例 3 条

- AI 任务拆解：① 产品定状态机（4 态）→ ② 执行逐页出码 → ③ 详情做状态切换按钮 → ④ QA 走完整流转

- 验收标准：4 页可打开；一条样例报修演示 4 态流转成功；角色分工记录齐

- ROI 预估：原型验证价值（点评口径：报修响应从”靠催”变”可查”）

## 四、验收标准

通用 5 条同上 + 组模式专项（同 E1）+ 本包专项：4 态流转每态都有页面呈现，切换有按钮可操作。

## 五、讲师要点（导演手册）

- G1：状态定义 ≤4 态，页面清单 ≤4 页。

- G2：拆解里必须有一步是”状态切换”，这是本项目难点，先拆出来。

- G3：每步断点记录。

- 卡点① 状态切换做不动 → 降级：详情页显示状态 + 一个”下一状态”按钮，不要求多入口。

- 卡点② 组内争页面优先级 → 导演拍板规则：“先保流转，再保样式”。

- 红线：报修地点/人员用代号。

- 评分：百分制四维 + 组内互评 10 分。

## 六、学员材料清单（开课前 3 天，组级）

- 页面清单（≤4 页）+ 状态定义（4 态）

- 样例报修 3 条（代号）

- 角色分工表