# AI 项目 ROI 看板模板（高级 · 学员用 · 通用企业版 V2.0）

用途：H4 算账的落地工具——沙盘里用它算回收期，回去后它就是每月要盯的那块板。 版本：V2.0 ｜ 2026-09-02 ｜ 对齐《高级大纲》H4（ROI 指标）+ 考核方式（规划方案 60%） 对标：GitHub 采纳指标体系（MAU/MEU + 用户分层 + 业务影响）+ 企业财务”预计与已验证分账”惯例。

怎么用（3 步）： 1. 沙盘 Day1 PM：选一个最痛的场景，把第一部分指标定死（基线必须已有数据来源，没有就先补 2 周采集）。 2. 沙盘 Day2：用第二部分算一个项目的五步账，写清回收期。 3. 回去后：每月 1 号填一次第三部分的月报，红黄绿标给高管看——这块板每月亮一次，AI 项目才死不了。

两条铁律（写进肌肉记忆）： - 先建指标看板，再谈投入——顺序反了永远算不清。 - 预计 vs 已验证必须分两列——混在一起的 ROI 汇报在董事会过不了。

## 第一部分：指标看板（先建这个，再谈投入）

### 1.1 业务影响指标（按你选的场景填 2-3 个就够，贪多=每月填不动）

| 指标 | 为什么选它（对应哪块痛） | 基线（现在的数） | 目标（3 个月后） | 数据来源 | 采集频率 | owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效率：单件处理时长 / 自动化率 |  |  |  |  |  |  |
| 质量：差错率 / 一次通过率 |  |  |  |  |  |  |
| 成本：单位成本 / 节约工时 |  |  |  |  |  |  |
| 体验：响应时长 / NPS |  |  |  |  |  |  |
| （行业专属，制造加开：OEE/MTBF/MTTR/不良率/能耗） |  |  |  |  |  |  |

### 1.2 采纳指标（项目推开了没有）

| 指标 | 基线 | 目标 | 采集方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAU（月活用户） |  |  |  |
| MEU（月活跃核心用户） |  |  |  |
| 用户分层：铁粉 / 偶尔 / 尝鲜（占比） |  |  | 季度问卷 + 系统日志 |

分层判据（问卷三问定档）：每周用 ≥3 次 = 铁粉；每月用 = 偶尔；试过没用起来 = 尝鲜。 警戒线：铁粉占比 < 20% = 项目没立住，先修采纳再谈扩量。

## 第二部分：一个项目的 ROI 五步账（沙盘里算的那个）

| 步骤 | 内容 | 数字 | 预计/已验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 基线 | 现在这件事花多少人力/时间/差错 |  | 已验证（必须） |
| ② 实验设计 | 小范围试多久、多少人、对照组怎么设 |  | 计划 |
| ③ 价值量化 | 省了多少工时/差错的减少 × 单价 |  | 预计 |
| ④ 危害/成本扣减 | 误报处理 + 培训 + 工具订阅 + 治理成本 |  | 预计 |
| ⑤ 投资回收期 | (一次性投入 + 月度成本) ÷ 月度净收益 |  | 预计 |

净收益 = ③ − ④。④ 漏项是高管最容易被打脸的地方——至少列：误报人工复核、培训工时、订阅费、治理/审计成本。

回收期判据：< 6 个月 = 直接批；6-12 个月 = 带组合逻辑批（讲清规模化后的摊薄）；> 12 个月 = 先砍范围重算，别硬推。

## 第三部分：月度运营（回去后每月 1 号，15 分钟填完）

| 指标 | 上月 | 本月 | 目标 | 状态 | 一句话解释（红/黄必须写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 1 |  |  |  | 🔴/🟡/🟢 |  |
| 指标 2 |  |  |  | 🔴/🟡/🟢 |  |
| MAU |  |  |  | 🔴/🟡/🟢 |  |
| 铁粉占比 |  |  |  | 🔴/🟡/🟢 |  |

状态判据：达到目标 = 🟢；达到 80% = 🟡；< 80% = 🔴。连续 2 个月 🔴 的指标必须带着”停/改/推”三选一上会——不处理 = 看板变成摆设。

## 第四部分：高管汇报三句话（月报只念这三句）

- 本月 AI 在 **__场景** 已验证省了 **__**（小时/差错/成本）。

- 采纳面：**__** 人在用，铁粉占 **__%**（趋势：↑/→/↓）。

- 风险/下月动作：**__**（哪个指标红了，停/改/推选了哪个，为什么）。

## 常见坑（讲师点评用，学员自查）

| 坑 | 症状 | 怎么救 |
| --- | --- | --- |
| 指标贪多 | 定了 10 个指标，第二个月没人填 | 砍到 2-3 个业务指标 + 2 个采纳指标 |
| 预计当已验证 | 汇报里全是”预计能省” | 分两列，没跑完实验的只许写”预计” |
| 只算收益不算扣减 | ROI 算出来好得离谱 | 强制列 ④ 的 4 项最低成本 |
| 看板建完没人看 | 三个月没更新 | 固定每月 1 号 + 指定 owner + 进高管会议程 |
| 铁粉没分层 | “大家觉得挺好” | 问卷三问定档，看铁粉占比不看平均分 |